1. LÝ DO CHỌN AGILE TỔ CHỨC DỰ ÁN GREENMART

1.1 Hạn chế của mô hình Waterfall khi áp dụng cho dự án GreenMart

- Chốt cứng yêu cầu từ đầu: Waterfall yêu cầu đóng băng toàn bộ tài liệu đặc tả trước khi lập trình. Trong bối cảnh GreenMart đang chuyển sang bán hàng đa kênh (omnichannel), nhu cầu thực tế của thị trường và người dùng liên tục thay đổi.

- Phát hiện sai lệch muộn: Khách hàng chỉ được xem sản phẩm một lần ở cuối dự án. Khi nhu cầu thay đổi giữa chừng, đội ngũ phát hiện quá muộn dẫn đến việc phải đập đi làm lại nhiều phần (Rework), gây lãng phí chi phí và trễ tiến độ nghiêm trọng.

- Rủi ro nghiệm thu cao: Việc không nghiệm thu từng phần tăng nguy cơ sản phẩm cuối cùng không đáp ứng kỳ vọng của các siêu thị và người mua hàng online.

1.2 Tinh thần Agile khắc phục khó khăn

- Chia nhỏ thời gian và sản phẩm: Thay vì làm cả hệ thống trong nhiều tháng, Agile chia dự án thành các chu kỳ ngắn (Sprint), tạo ra các phần tăng trưởng sản phẩm (Increment) có thể chạy được sau mỗi Sprint.

- Thích ứng với thay đổi: Cho phép khách hàng trải nghiệm, phản hồi và điều chỉnh ưu tiên tính năng liên tục theo từng nhịp Sprint mà không làm phá vỡ cấu trúc dự án.

- Minh bạch rủi ro: Giúp đội ngũ phát hiện lỗi kỹ thuật hoặc lệch hướng nghiệp vụ ngay từ những tuần đầu tiên.

1.3 Kết luận

Dự án GreenMart mang tính chất mở rộng đa kênh với nhiều yêu cầu mới phát sinh và cần đưa tính năng ra thị trường sớm. Do đó, việc chuyển sang áp dụng Agile là giải pháp tối ưu giúp tăng tính linh hoạt, giảm thiểu rủi ro làm lại và đảm bảo sản phẩm mang lại giá trị thực tế nhất cho GreenMart.

2. NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC THEO 4 GIÁ TRỊ AGILE

Dưới đây là việc điều chỉnh 4 thói quen cũ của đội ngũ sang cách làm mới phù hợp với 4 giá trị cốt lõi của Tuyên ngôn Agile:

| Thói quen cũ | Giá trị Agile đi ngược | Cách làm mới đề xuất |
| --- | --- | --- |
| Cả đội chỉ trao đổi qua bình luận trên phần mềm, gần như không họp trực tiếp. | Cá nhân và sự tương tác hơn là quy trình và công cụ | Tổ chức trao đổi trực tiếp hàng ngày qua Daily Scrum (15 phút) và làm việc nhóm tương tác trực tiếp để giải quyết điểm nghẽn tức thì thay vì chờ phản hồi qua chat/comment. |
| Viết tài liệu đặc tả rất chi tiết trước, chỉ trình diễn sản phẩm một lần ở cuối dự án. | Phần mềm chạy tốt hơn là tài liệu đầy đủ | Tập trung hoàn thiện từng tính năng chạy được thực tế theo Tiêu chuẩn Hoàn thành (DoD) và demo trực tiếp cho GreenMart sau mỗi Sprint (Sprint Review). Tài liệu chỉ viết tinh gọn, vừa đủ dùng. |
| Hợp đồng tính phí và bắt chờ 2 tuần phê duyệt mỗi khi khách muốn đổi yêu cầu. | Cộng tác với khách hàng hơn là thương lượng hợp đồng | Thiết lập kênh hợp tác chặt chẽ hàng tuần với đại diện GreenMart (PO). Thay đổi được tiếp nhận linh hoạt qua quá trình Refinement và sắp xếp lại ưu tiên trong Product Backlog cho Sprint tiếp theo mà không tạo rào cản thủ tục kéo dài. |
| Khi thực tế khác với kế hoạch, đội vẫn làm đúng theo kế hoạch đã duyệt ban đầu. | Phản ứng với sự thay đổi hơn là đi theo một kế hoạch | Định kỳ kiểm tra tiến độ và phản hồi thực tế từ khách hàng sau mỗi Sprint. Sẵn sàng điều chỉnh Product Backlog và Sprint Plan để tập trung làm những tính năng mang lại giá trị cao nhất cho GreenMart tại thời điểm đó. |

3. KHUNG SCRUM CHO DỰ ÁN GREENMART

3.1 Chọn độ dài Sprint cố định

- Độ dài Sprint được chọn: 2 tuần / Sprint (Tổng cộng 6 tuần đầu gồm 3 Sprint: Sprint 1, Sprint 2 và Sprint 3).

- Giải thích lý do gắn với 3 trụ cột Scrum:

  - Minh bạch (Transparency): Khung thời gian 2 tuần đủ ngắn để cả đội và khách hàng GreenMart nhìn thấy rõ ràng tiến độ thực tế thông qua các tính năng hoàn chỉnh chạy được, không bị che giấu bởi báo cáo lý thuyết.

  - Thanh tra (Inspection): Cứ mỗi 2 tuần, sản phẩm được nghiệm thu kỹ lưỡng tại Sprint Review và quy trình được xem xét tại Retrospective, giúp phát hiện lỗi hoặc sai lệch nghiệp vụ sớm nhất.

  - Thích ứng (Adaptation): Khung 2 tuần cho phép GreenMart điều chỉnh ưu tiên tính năng nhanh chóng (vào đầu mỗi Sprint mới) để đáp ứng phản hồi từ thị trường đa kênh mà không làm gián đoạn nhịp thực thi của đội.

3.2 Lý do chọn Scrum thay vì tiếp tục Waterfall

Scrum cung cấp một khung làm việc (Framework) với các vai trò, sự kiện và công cụ minh bạch, giúp đội ngũ mới thành lập nhanh chóng thiết lập nhịp điệu làm việc ổn định, kiểm soát chất lượng qua từng phần tăng trưởng (Increment) và đón nhận thay đổi một cách có kiểm soát.

4. PHÂN VAI TRONG SCRUM TEAM

| Thành viên | Vai trò Scrum | Được quyết định điều gì | KHÔNG được quyết định điều gì |
| --- | --- | --- | --- |
| Long | Product Owner (PO) | Thứ tự ưu tiên của các hạng mục trong Product Backlog. Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria) và việc nghiệm thu tính năng có đạt chuẩn để phát hành hay không. | Không quyết định cách thức kỹ thuật để lập trình tính năng. Không tự ý áp đặt ước lượng thời gian/khối lượng công việc lên Lập trình viên. |
| Hoa | Scrum Master (SM) | Quy trình vận hành Scrum, việc tổ chức các sự kiện và phương pháp cải tiến. Loại bỏ các rào cản/điểm nghẽn (Impediments) cản trở đội phát triển. | Không quyết định ưu tiên tính năng nghiệp vụ của sản phẩm. Không giao việc hay quản lý theo kiểu chỉ huy - kiểm soát (Command & Control) đối với thành viên. |
| An, Bình, Chi (Developers)Dung (Tester) | Development Team | Giải pháp kỹ thuật, kiến trúc hệ thống và phân chia công việc chi tiết. Cam kết khối lượng công việc đưa vào Sprint Backlog dựa trên năng lực thực tế. | Không tự ý thay đổi Mục tiêu Sprint (Sprint Goal) hoặc ưu tiên nghiệp vụ trong Product Backlog. Không tự ý cắt giảm tiêu chuẩn chất lượng (DoD) mà không có sự đồng ý của PO. |

5. ARTIFACTS & LỊCH SỰ KIỆN

5.1 Product Backlog (Tối thiểu 6 hạng mục ưu tiên)

(Ưu tiên từ cao xuống thấp cho hệ thống bán hàng đa kênh GreenMart)

- PBI-01 (Tìm kiếm sản phẩm): Khách hàng online có thể tìm kiếm sản phẩm theo tên, danh mục và từ khóa gợi ý.

- PBI-02 (Xem chi tiết & Kho hàng): Khách hàng xem thông tin chi tiết sản phẩm và tồn kho thực tế tại siêu thị gần nhất.

- PBI-03 (Giỏ hàng online): Người dùng có thể thêm/xóa/sửa số lượng sản phẩm trong giỏ hàng.

- PBI-04 (Đặt hàng trực tuyến): Khách hàng nhập thông tin giao hàng và xác nhận đơn đặt hàng online.

- PBI-05 (Thanh toán đa kênh): Khách hàng chọn phương thức thanh toán (COD, Chuyển khoản, Ví điện tử).

- PBI-06 (Tra cứu đơn hàng): Khách hàng và nhân viên xem trạng thái xử lý của đơn hàng online.

5.2 Sprint Backlog & Mục tiêu Sprint 1

- Mục tiêu Sprint 1 (Sprint Goal): Cho phép người dùng tìm kiếm sản phẩm và xem chi tiết tồn kho trực tuyến mượt mà.

- Các PBI chọn vào Sprint 1: PBI-01 (Tìm kiếm sản phẩm) và PBI-02 (Xem chi tiết & Kho hàng).

5.3 Mô tả phần Increment mong đợi cuối Sprint 1

Một phiên bản web/ứng dụng bán hàng GreenMart chạy thử nghiệm ổn định, trong đó người dùng có thể gõ từ khóa tìm kiếm sản phẩm trên thanh tìm kiếm, nhận kết quả chính xác trong dưới 2 giây và click xem chi tiết mặt hàng kèm số lượng tồn kho còn lại tại chuỗi siêu thị. Sản phẩm đạt đầy đủ Tiêu chuẩn Hoàn thành (DoD) về kiểm thử và an toàn bảo mật.

5.4 Lịch 5 sự kiện trong một Sprint (Chu kỳ 2 tuần)

- Sprint Planning (Lập kế hoạch Sprint):

  - Thời gian: Đầu ngày thứ nhất của Sprint (2 - 3 tiếng).

  - Mục đích: PO chia sẻ mục tiêu; Dev Team chọn PBI từ Product Backlog, phân tích task chi tiết và cam kết Sprint Goal.

- Daily Scrum (Họp hàng ngày):

  - Thời gian: 15 phút mỗi buổi sáng (từ Thứ 2 đến Thứ 6).

  - Mục đích: Đồng bộ công việc (Đã làm gì? Sẽ làm gì? Có khó khăn gì?) và phát hiện sớm điểm nghẽn.

- Backlog Refinement (Làm mịn Backlog):

  - Thời gian: Giữa Sprint (Khoảng Thứ 4 hoặc Thứ 5 tuần thứ nhất, 1 - 1.5 tiếng).

  - Mục đích: PO và Dev Team làm rõ yêu cầu, tiêu chí chấp nhận và ước lượng cho các PBI sẽ làm ở các Sprint sau.

- Sprint Review (Đánh giá Sprint):

  - Thời gian: Chiều ngày cuối cùng của Sprint (1 - 2 tiếng).

  - Mục đích: Demo phần Increment chạy thực tế cho khách hàng GreenMart và Stakeholders, thu thập phản hồi thực tế.

- Sprint Retrospective (Cải tiến Sprint):

  - Thời gian: Ngay sau Sprint Review vào cuối ngày cuối cùng của Sprint (1 tiếng).

  - Mục đích: Đội ngũ cùng nhìn lại quy trình, công cụ, sự hợp tác và chọn ra 1-2 hành động cải tiến cụ thể cho Sprint tiếp theo.

6. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG THAY ĐỔI (EDGE CASES)

Tình huống 1: Giữa Sprint, khách GreenMart muốn đổi thứ tự ưu tiên — làm tính năng đặt hàng online trước

- Cách tiếp nhận và xử lý:

- Bảo vệ Sprint đang chạy: Tôn trọng nguyên tắc Timebox và sự tập trung. Đội không chen ngang tính năng mới vào Sprint Backlog đang chạy để tránh làm gián đoạn công việc của An, Bình, Chi, Dung.

- Ghi nhận và đưa vào Product Backlog: PO (Long) tiếp nhận yêu cầu từ GreenMart, đánh giá tác động và đưa tính năng "Đặt hàng online" lên vị trí ưu tiên hàng đầu trong Product Backlog.

- Làm mịn yêu cầu: Tại buổi Backlog Refinement giữa Sprint, PO cùng Dev Team trao đổi làm rõ tiêu chí nhận diện (AC) cho tính năng đặt hàng online.

- Đưa vào Sprint tiếp theo: Tính năng này sẽ chính thức được chọn và lập kế hoạch làm ngay ở Sprint Planning của Sprint 2.

Tình huống 2: Đến buổi Sprint Review, một tính năng vẫn chưa hoàn thành (chưa đạt DoD)

- Cách ứng xử và trình diễn cho khách:

- Tuân thủ sự Minh bạch: Tuyệt đối không trình diễn (demo) hoặc báo cáo tính năng chưa hoàn thành là "đã xong". PO thông báo trung thực tình trạng cho đại diện GreenMart.

- Chỉ demo phần Increment đạt DoD: Đội chỉ demo những tính năng hoặc phần việc thực sự hoàn thành trọn vẹn theo Tiêu chuẩn Hoàn thành.

- Xử lý hạng mục dở dang: Hạng mục chưa xong không được tính điểm Velocity. PO chuyển toàn bộ hạng mục này quay trở lại Product Backlog để tái đánh giá và ưu tiên lại.

- Phân tích cải tiến: Trong buổi Sprint Retrospective ngay sau đó, SM (Hoa) dẫn dắt đội mổ xẻ nguyên nhân (do ước lượng sai, nghẽn kỹ thuật hay thay đổi tiêu chí) và đưa ra giải pháp khắc phục trong Sprint 2.